## Slide 1: GESTION DE PRUEBAS
Andrés Rincón Josvid Calderón
Sebastián Castillo Diego Sarmiento

## Slide 2: Organización de pruebas e independencia
La efectividad de la identificación de efectos del proceso de pruebas y revisión puede mejorarse si se utilizan probadores independientes. Tenemos siguientes alternativas de independencia :
Ausencia de probadores independientes.
Probadores independientes dentro de los equipos de desarrollo.
Equipos de prueba independientes, que reporten la dirección de proyectos o a la dirección ejecutiva.
Probadores procedentes de la organización comercial o del la comunidad de usuarios.

## Slide 3: VENTAJAS DE INDEPENDENCIA
Los proyectos grandes, complejos o criterios para la seguridad, normalmente lo mejor es contar con varios niveles de pruebas y poner alguno o todos los niveles a cargo de probadores independientes.
Los probadores independientes ven mas y diferentes defectos y son objetivos
Un probador independiente puede comprobar los supuestos planteados durante las fases de especificación e implementación del sistema
INCONVENIENTES DE INDEPENDENCIA
Aislamiento del equipo de desarrollo
Los desarrolladores pueden llegar a perder el sentido de responsabilidad frente a la calidad.
Los probadores pueden verse como cuellos de botella o ser culpados de retrasos en el lanzamiento

## Slide 4: ALGUNAS TAREAS DEL LIDER DE PRUEBAS.
Coordinar la estrategia de pruebas y planificar con los jefes de proyecto y demás responsables.
Redactar o revisar estrategia de pruebas para el proyecto.
Contribuir a la perspectiva de pruebas de otras actividades del proyecto.
Planificar las pruebas.
Iniciar la especificación, preparación, implementación y ejecución de pruebas.

## Slide 5
ALGUNAS TAREAS DE UN PROBADOR
Revisar y contribuir a los planes de pruebas.
Analizar, revisar y evaluar los requisitos de usuario
Crear especificaciones de prueba
Configurar el entorno de prueba
Preparar y obtener datos de prueba
Implementar pruebas en todos los niveles de prueba, ejecutar y registrar las pruebas.
Medir el rendimiento de los componentes y sistemas.
Revisar las pruebas desarrolladas por terceros

## Slide 6: Planificación de pruebas
Este apartado describe el objetivo de planificación de pruebas en el ámbito del desarrollo y la implementación de proyectos, así como en las actividades de mantenimientos
La planificación se ve afectada por la política de pruebas de la organización, el alcance de las pruebas, los objetivos, los riesgos, las limitaciones, la criticidad, la testabilidad y la disponibilidad de recursos
La planificación de pruebas es una actividad continua que se lleva a cabo en todos los procesos de ciclo de vida y actividades.

## Slide 7: ACTIVIDADES DE PLANIFICACION DE PRUEBAS
Determinar el alcance y los riesgos e identificar los objetivos de las pruebas
Definir el enfoque global de las pruebas, incluida la definición de los niveles de y los criterios de entrada y salida
Integrar y coordinar las actividades de pruebas en las actividades de ciclo de software
Adoptar decisiones sobre que probar
Programar las actividades de análisis y diseño de las pruebas
Programar la implementación, ejecución y evaluación de las pruebas
Asignar recursos para las distintas actividades definidas
Definir la cantidad

## Slide 8
CRITERIOS DE ENTRADA
Los criterios de entrada establecen cuando iniciar las pruebas de ejemplo al inicio de un nivel de prueba 0 cuando una serie de pruebas este lista para su ejecución
Disponibilidad y disposición del entorno de pruebas.
Disposición de las herramientas de prueba en el entorno de pruebas.
Disponibilidad de código testeadle
Disponibilidad de datos de prueba

## Slide 9
CRITERIOS DE SALIDA
Los criterios de entrada establecen cuando detener las pruebas, como por ejemplo al final de un nivel de prueba o cuando una serie de pruebas haya logrado un objetivo en especifico
Medidas de exhaustividad, tales como la cobertura de código, la funcionalidad o el riesgo
Estimaciones de densidad de defectos o medidas de fiabilidad
Coste
Riesgos residuales, tales como defectos no corregidos o ausencia de cobertura de pruebas en determinadas áreas
Calendarios, como los basados en el pazo de comercialización.

## Slide 10
Seguimiento del progreso de las pruebas
El objetivo del seguimiento de las pruebas es facilitar feedback y visibilidad sobre las actividades de pruebas. La información que controlar puede recopilarse de forma manual o automática y puede utilizarse para medir los criterios de salida, tales como la cobertura.
Las métricas también pueden utilizarse para evaluar el progreso contra el programa y el presupuesto previstos. Entre las métricas de pruebas más comunes se incluyen:
Fecha de hitos de las pruebas
Información sobre defectos (por ejemplo, densidad de los defectos, defectos detectados y corregidos, frecuencia de fallos y resultados de la repetición de pruebas).
Cobertura de pruebas de los requisitos, riesgos o código.

## Slide 11
INFORMES DE PRUEBAS
Los informes de pruebas tienen por objeto resumir información sobre el entorno de pruebas, incluyendo:
Que ha pasado durante un periodo de prueba, como fechas en las que se cumplieron los criterios de salida
Análisis de información y métricas para respaldar las recomendaciones y decisiones sobre acciones futuras, tales como una evaluación de los defectos restantes.

## Slide 12
GESTION DE LA CONFIGURACION
ANTECEDENTES
El objetivo de la gestión de la configuración es establecer y mantener la integridad de los productos (componentes, datos y documentación) del software o sistema.
En el caso de las pruebas, la gestión de la configuración puede implicar garantizar lo siguiente:
Todos los elementos de soporte de prueba han sido identificados, se ha llevado a cabo un control de versión, se han localizado los cambios, tanto entre sí como en relación con los elementos de desarrollo
Todos los documentos y elementos de software identificados están referenciados de manera clara en la documentación de prueba
Durante la planificación de las pruebas, deben seleccionarse, documentarse e implementarse los procedimientos de gestión de la configuración y las (herramientas) de infraestructura.

## Slide 13
RIESGOS DE PRUEBAS
Puede definirse como la oportunidad de evitar eventos no deseados ( amenazas ) que afecten el funcionamiento de nuestro sistema.
La priorización basada en riesgos permite identificar de manera más eficiente la probabilidad de errores y definir cuál historia de usuario debería priorizarse al momento de iniciar el ciclo de pruebas
permite determinar la calidad del software y corregir las incidencias generadas durante el desarrollo. Este proceso incluye correcciones y relanzamiento, que siempre será parte de los proyectos de desarrollo ya que las incidencias siempre ocurren.

## Slide 14
RIESGOS DE PROYECTO
Es una actividad de protección dentro de la gestión de proyectos, encargada de identificar, mitigar y monitorizar los riesgos que pudieran afectar a la ejecución y viabilidad del proyecto.
Presupuesto: se necesita una mayor inversión.
Planificación: se necesita más tiempo.
Personal: se necesitan más o mejores cualificados.
Recursos: se necesitan más o mejores instrumentos.
Requisitos: se necesitan más condiciones.
Algunos de estos
pueden ser

## Slide 15
RIESGOS DE PROYECTO
Es una actividad de protección dentro de la gestión de proyectos, encargada de identificar, mitigar y monitorizar los riesgos que pudieran afectar a la ejecución y viabilidad del proyecto.
Presupuesto: se necesita una mayor inversión.
Planificación: se necesita más tiempo.
Personal: se necesitan más o mejores cualificados.
Recursos: se necesitan más o mejores instrumentos.
Requisitos: se necesitan más condiciones.
Algunos de estos
pueden ser
Requisitos: se necesitan más condiciones.
Diseño: se necesita una mejor arquitectura.
Implementación: se necesita más tiempo o personal para finalizarse.
Interfaz: se necesita un mejor estudio de usabilidad e interacción.
Verificación: se necesita realizar más pruebas.
Mantenimiento: se necesita más dedicación después de la entrega final.
Incertidumbre técnica: se necesita mayor conocimiento sobre el área.
Tecnologías desconocidas: se necesita mayor conocimiento sobre cómo realizar el proyecto de forma óptima.

## Slide 16
RIESGOS DE PRODUCTO
En el software los eventos futuros (peligros, amenazas) se conocen como riesgos de producto ya que suponen un riesgo para la calidad del producto podemos evidenciar unos riegos como lo son
El producto final es vulnerable a los fallos.
Este no cumple con las funcionalidades previstas.
El software puede afectar a la compañía
No cuenta con un buen rendimiento (Rendimiento, funcionalidad)

## Slide 17
GESTION DE INCIDENCIAS
Pueden surgir durante el desarrollo, la revisión las pruebas o el uso de un producto de software, asimismo pueden surgir por problemas en el código o en el sistema de funcionamiento o en cualquier tipo de documentación que incluya requisitos y documentos de desarrollo.
Algunos de los objetivos de los informes de incidencias son:
Permitir la identificación el aislamiento y la corrección a los desarrolladores
Proporcionar a los lideres de prueba un medio de seguimiento de la calidad de sistema probado y el progreso de las pruebas.